## Fundamentación de la Metodología de Desarrollo

Para el desarrollo de Zemyna se adoptará una metodología híbrida que combina prácticas de Scrum, Kanban, RUP y Design Thinking. Esta decisión surge de la necesidad de responder tanto a las características particulares de la solución propuesta como a los lineamientos establecidos en la letra del Proyecto de Pasaje de Grado.

Desde las primeras etapas de investigación se constató que la problemática de la gestión de residuos urbanos involucra múltiples actores, procesos y situaciones que evolucionan a medida que se profundiza el relevamiento. Las entrevistas realizadas, el análisis de los procedimientos actuales y el estudio de los datos disponibles permitieron identificar nuevas necesidades y oportunidades de mejora que no habían sido consideradas inicialmente. Por este motivo, se requiere un enfoque flexible que facilite la incorporación de cambios sin afectar la organización general del trabajo.

Scrum será utilizado como marco principal para planificar el desarrollo mediante sprints, definiendo objetivos concretos para cada etapa y favoreciendo la entrega progresiva de funcionalidades. Este enfoque contribuye a mantener un seguimiento constante del avance, distribuir responsabilidades dentro del equipo y controlar el cumplimiento de los hitos previstos.

Como complemento, se empleará Kanban a través de Jira para gestionar visualmente las tareas. El uso de tableros permitirá conocer el estado de cada actividad, identificar bloqueos, establecer prioridades y mejorar la coordinación entre los integrantes del equipo, especialmente considerando que se trata de un grupo con diferentes responsabilidades académicas y laborales.

Por otra parte, la propuesta académica exige actividades propias de enfoques más estructurados, tales como relevamiento y especificación de requerimientos, modelado de datos, diagramas UML, estudios de factibilidad, métricas, documentación técnica, testing y elaboración de manuales. En este contexto, se incorporarán prácticas de RUP para brindar una estructura formal a las etapas de análisis, diseño, construcción y pruebas, asegurando la trazabilidad y consistencia de los entregables.

Asimismo, se aplicarán herramientas de Design Thinking en las actividades de investigación, validación y mejora continua. Este enfoque resulta especialmente adecuado para Zemyna, ya que busca resolver una problemática real y debe contemplar las necesidades de vecinos, choferes, operarios de mantenimiento, personal administrativo y responsables de gestión municipal.

La combinación de estos enfoques permite aprovechar las fortalezas de cada uno: Scrum aporta planificación iterativa y entregas incrementales; Kanban proporciona visibilidad y control operativo; RUP contribuye con una base sólida para el análisis y la documentación; y Design Thinking favorece una comprensión más profunda de los usuarios y del contexto donde se implementará la solución.

En consecuencia, Zentrax adopta una estrategia metodológica adaptada a la realidad de Zemyna, integrando herramientas y prácticas de diferentes modelos de desarrollo para alcanzar un equilibrio entre flexibilidad, organización, calidad y cumplimiento de los requisitos académicos. Esta combinación permitirá construir una solución funcional, escalable y alineada con las necesidades detectadas durante todo el proceso de trabajo.